Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza iela 13A, Bauskā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi drīz noslēgsies.

Priekšdarbi mājas renovācijai tika uzsākti jau 2011.gada janvārī, kad biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" un SIA „Bauskas namsaimnieks” kopēji organizēja pirmo iedzīvotāju sapulci, kurā tika informēts par ēkas renovācijas iespējām. Ēkas renovācijas darbi uzsākt 2012.gada augusta mēnesī, būvdarbus veic SIA “Vesta ABM” un būvuzraugs ir Andrejs Karpičs. Visi ārējie darbi, kuru veikšanai nepieciešama pozitīva gaisa temperatūru tika paveikti līdz ar sala iestāšanos. Objektā tika nomainīti koka logi dzīvokļos; siltinātas ēkas ārsienas; demontēti stikla bloki kāpņu telpās, to vietā izveidojot PVC konstrukcijas logus; renovēta apkures sistēma, izveidojot balansēšanas iespējas; mainīti lodžiju margu nosegelementi un izbūvēta hidroizolācija. Šobrīd darbi ir finiša taisnē un noris jumta seguma maiņa, bēniņu pārseguma izolācija, pagraba griestu izolācija un kāpņu telpu remonts. kā arī darbi noris pagrabā un kāpņu telpās. Darbus paredzēts pabeigt 2013.gada februārī. Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto, plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa sastādīs. 40,3 %. Detalizētāka informācija pielikumā.